| ДАБДП | Универсална Безопасна Мобилност |
| --- | --- |

ГОДИШЕН ОБЛАСТЕН ДОКЛАД ПО БДП

| ОКБДП | ВРАЦА /моля, попълнете/ |
| --- | --- |
| ГОДИНА | 2022 г. /моля, попълнете/ |

Информацията по раздел 1 ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ се попълва от секретариата на ОКБДП.

Информацията по раздел 2 ПЪТНОТРАНСПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ: СТАТИСТИКА НА НИВО ОБЛАСТ се попълва от секретариата на ОКБДП на база информацията, подадена от ОДМВР и ЦСМП.

Информацията по раздел 3 СЪСТОЯНИЕ НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И ИЗПЪЛНЕНИ МЕРКИ ПО РПМ се попълва от секретариата на ОКБДП на база информацията, подадена от ОПУ.

Информацията по раздел 4 ИЗПЪЛНЕНИ МЕРКИ ОТ ОБЩИНИТЕ се попълва от секретариата на ОКБДП на база информацията, подадена от общините (част 1 от общинския доклад).

Информацията по раздели 2, 3 и 4 се предоставя на секретариата на ОКБДП в срок до 15-ти януари.

След като Докладът се състави и обобщи от секретариата на ОКБДП, се разглежда и се приема като проект на заседание на ОКБДП и се изпраща в ДАБДП в срок до 31-ви януари на годината, следваща отчетната година.

Докладът се преглежда и приема от ДАБДП при съответствие с изискуемите форма и съдържание. При необходимост от ревизия на Доклада, ДАБДП дава съответните указания и срок за извършването й.

Докладът, в съответстващ и приет от ДАБДП вид, се помества на интернет страницата на ОКБДП.

РАЗДЕЛ 1

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

/попълва се по данни на областна администрация/

| Област: | Враца |
| --- | --- |
| Общини в състава на областта: | 10 общини – Враца, Мездра, Роман, Мизия, Борован, Козлодуй, Бяла Слатина, Криводол, Хайредин, Оряхово |
| Брой проведени заседания: | 4 броя |
| Заседание 1: | Дата на заседанието: 25. 03. 2022 г. Точки и акценти от дневния ред: 1. Запознаване с пътнотранспортната обстановка в област Враца за 1-те три месеца на 2022 г. 2. Отчитане изпълнението на мерките за подобряване БДП в област Враца за 1-то тримесечие на 2022 г. 3. Разни-допълнителни въпроси и мнения от членовете на ОКБДП. Взети решения: Приема дневния ред и отчетената информация по зададените точки за сведение Взети решения: : Приема дневния ред и отчетената информация по зададените точки за сведение. Линк към материалите: https://vratsa.bg/files/file/%протокол%20заседание%2003.2022 г.pdf |
| Заседание 2: | Дата на заседанието: 24.06.2022 г. Точки и акценти от дневния ред: 1. Запознаване с пътнотранспортната обстановка в област Враца за 1-те пет месеца на 2022 г. 2. Отчитане изпълнението на мерките за подобряване БДП в област Враца за 2-то тримесечие на 2022 г. 3. Разни-допълнителни въпроси и мнения от членовете на ОКБДП. Взети решения: Приема дневния ред и отчетената информация по зададените точки за сведение Линк към материалите: https://vratsa.bg/files/file/%протокол%20заседание%2006.2022 г.pdf |
| Заседание 3: | Дата на заседанието: 30. 09. 2022 г. Точки и акценти от дневния ред: 1. Запознаване с пътнотранспортната обстановка в област Враца за 8-те месеца на 2022 г. 2. Отчитане изпълнението на мерките за подобряване БДП в област Враца за 3-то тримесечие на 2022 г. 3. Разни-допълнителни въпроси и мнения от членовете на ОКБДП. Взети решения: Приема дневния ред и отчетената информация по зададените точки за сведение. Линк към материалите: https://vratsa.bg/files/file/saveti_komisii/komisii/oblastna-komisiya-po-bezopasnost-na-dvijenieto-po-patishtata/protokoli |
| Заседание 4: | Дата на заседанието: 16.12.2022 г. Точки и акценти от дневния ред: 1. Запознаване с пътнотранспортната обстановка в област Враца за 11-те месеца на 2022 г. 2. Отчитане изпълнението на мерките за намаляване на пътния травматизъм в област Враца за 4-то тримесечие на 2022 г., констатации за състоянието по и транспортната обстановка през зимния сезон, с цел подобряване на ПБ в участъците с повишен риск от снегонавявания и обледявания, предприемане на на конкретни мерки. 3. Разни-допълнителни въпроси и мнения от членовете на ОКБДП. Взети решения: Приема дневния ред и отчетената информация по зададените точки за сведение. Линк към материалите: https://vratsa.bg/files/file/протокол%20ОКБДП%2012.2022г.pdf |

РАЗДЕЛ 2

ПЪТНОТРАНСПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ: СТАТИСТИКА НА НИВО ОБЛАСТ

2.1 Информация от ОДМВР на ниво област

/попълва се по информация, подадена от ОДМВР по образец/

| ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОДМВР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПТП, посетени от органите на МВР: | В периода от 01.01.2022 г. до 23.12.2023 г. посетени общо 191 бр. ТПТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Загинали: | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ранени: | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тенденция спрямо предходната година (спад/покачване по показателите ПТП, загинали и ранени) Анализ на тенденциите | Общо ТПТП - + 12 Загинали - +1 Ранени – 0 Наблюдава се увеличаване на общия брой посетени ТПТП, като се отчита увеличаване при броя на загиналите граждани. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Загинали и ранени по вид на участниците в ПТП | Водачи: 14 бр. загинали и 20 бр. ранени Пътници: 4 бр. загинали и 17 бр. ранени Пешеходци: 5 бр. загинали 7 бр. ранени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПТП, загинали и ранени, разпределени по общини | По обслужвана територия: ПК-СЕКТОР ПП – убити 13, тежко ранени – 16 /общ. Враца, общ. Криводол / РУ БЯЛА СЛАТИНА – убити 1, тежко ранени – 17 /общ. Б. Слатина, общ. Борован / РУ ОРЯХОВО – убити 3, тежко ранени – 3 /общ. Оряхово, общ. Мизия/ РУ МЕЗДРА – убити 4, тежко ранени – 3 /общ. Мездра, общ. Роман/ РУ КОЗЛОДУЙ – убити 2, тежко ранени – 5 /общ. Козлодуй, общ. Хайредин/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Причини за ПТП | Нарушение от водача – 186 бр. Нарушение от пешеходец – 4 бр. Друго – 1бр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПТП по вид | ВИДОВЕ ПТП БРОЙ Блъскане в дърво 10 Блъскане в крайпътно съоръжение 11 Блъскане в предпазна ограда 6 Блъскане в скат 10 Блъскане в стълб 3 Блъскане на велосипедист 8 Блъскане на каруца 3 Блъскане на паркирано ППС 6 Блъскане на пешеходец 31 Блъскане на спряно ППС 4 Друг вид ПТП 19 Няма информация 1 Преобръщане на ППС извън пътното платно 14 Преобръщане на ППС на пътното платно 1 Сблъскване между ППС отзад 7 Сблъскване между ППС под ъгъл 16 Сблъскване между ППС странично 32 Сблъскване между ППС челно 9 Общо за периода: 191 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПТП с деца | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПТП с възрастни над 65 г. | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дял на ППС, участвали в ПТП, по възраст от общия брой ППС, участвали в ПТП | От 0 до 5 г.: 7% От 5 до 10 г.: 13 % От 10 до 20 г.: 16 % Над 20 г.: 64 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участъци с концентрация на ПТП | Идентифика- ционен № на участъка | Клас и № на пътя | Начало на УКПТП | Край на УКПТП | Дължина на участъка | Интензивност на движението (ППС на денонощие) | Общ брой на ПТП | Брой на загинали лица | Брой на ранените лица | Относителен показател на аварийност Ur |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 1. | III-101 | 3+500 | 3+600 | 100 (Кр-ще с обход. Път на гр. Враца) | 7081 | 6 | 2 | 7 | 23,21 |
|  | 2. | II - 15 | 5+400 | 5+500 | 100 | 3430 | 3 | 0 | 0 | 23,96 |
|  | 3. | I – 1 | 131+000 | 313+100 | 100 | 6663 | 3 | 0 | 0 | 12,33 |
|  | 4. | II – 15 | 2+800 | 3+000 | 200 | 3430 | 4 | 0 | 4 | 15,97 |
|  | 5. | II - 15 | 6+850 | 6+960 | 100 | 3430 | 3 | 0 | 1 |  |
| Издадени писмени предупреждения, сигнални писма и разпореждания | До общини, до ОПУ, до фирмите поддържащи пътя – общо 174 бр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.2 Информация от ЦСМП на ниво област

/попълва се по информация, подадена от ЦСМП по образец/

| ИНФОРМАЦИЯ ОТ ЦСМП |  |
| --- | --- |
| Общо посетени ПТП | 83 |
| Общо обслужени лица | 95 |
| Транспортирани до лечебни заведения лица | 82 |
| Хоспитализирани лица | 31 |
| Тежко ранени | 20 |
| Загинали | 4 |
| Средно време в минути за пристигане на екип на ЦСМП до мястото на инцидента | За градско и извънградско пристигане на екип – средно време – 10 мин. 03сек |

РАЗДЕЛ 3

СЪСТОЯНИЕ НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И ИЗПЪЛНЕНИ МЕРКИ ПО РПМ

/попълва се по информация, подадена от ОПУ по образец/

| ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОПУ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СЪСТОЯНИЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |  |  |  |
| Дължина на РПМ, км |  | Състояние на настилки /отлично, добро, задоволително, незадоволително, лошо и няма информация от общата дължина на РПМ в областта/ | Състояние на пътни знаци /% дял от общия брой/ | Състояние на пътна маркировка /% дял от общата дължина на РПМ/ |  | Състояние на банкети /% дял от общата дължина на РПМ/ | Състояние на ОСП /% дял от общата дължина на ОСП/ |
| Автомагистрали: 0.км I клас: 72.642 км II клас: 231.004 км III клас: 346.392 км |  | Отлично: 104.103 км Добро: 172.681 км Задоволително: 196.063 км Незадоволително: 97.176 км Лошо: 80.049 км Няма информация: 0 км | Добро: 45 % Лошо: 25 % Липсващи: 30 % | Добро: 40 % Лошо: 30 % Липсващи: 30 % |  | Добро: 25 % Лошо: 70 % Липсващи: 30 % | Обща дължина: 650 042 км Добро: 70 % Липсващи: 5 % |
| ИЗПЪЛНЕНИ МЕРКИ ПО ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО ЗА ОТЧЕТНАТА ГОДИНА |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектиране | 1/ Обект: Път II-11 гран. Монтана – о.п. Козлодуй-Оряхово- гран. Плевен от км 78+820 до км83+ 700, от км 95+128 до км 100+794, от км 103+200 до км105+800 до км 115+482 |  |  |  |  |  |  |
| Строителство | 1/ Обект: „Превантивен ремонт на път III-308 Своге- Роман-Златна Панега от км 15+117,2 до км 28+385 и от км40+000 до км 44+560“. Дейности: Изсичане на храсти и клони на дървета в сервитута на пътя, изпълнение на локални ремонти, полагане нови асфалтови пластове, профилиране на банкети и окопи, ремонт но водостоци и мостове. 2/ Обект: Превантивен ремонт на път III-1301 Криводол-Галатин-Лесура-Фурен-Бели Брод-Лехчево от км 0+000 до км 23+380. Дейности: Изсичане на храсти и клони на дървета в сервитута на пътя, изпълнение на локални ремонти, полагане на нови асфалтови пластове, профилиране на банкети и окопи, ремонт на водостоци и мостове. 3/ Обект: Ремонтни дейности на път III-134 Бяла Слатина-Габаре-Горна Бешовица от км 0+000 до км 38+101. Дейности: Изсичане на храсти и клони на дървета в сервитута на пътя, изпълнение на локални ремонти, полагане на нови асфалтови пластове, профилиране на банкети и окопи, ремонт на водостоци и мостове. |  |  |  | 1. Стойност: 3 530 003,75 лв. 2. Стойност: 17 149 692,91 лв. 3. Стойност: 28 893 550,17 лв. |  |  |
| ИЗПЪЛНЕНИ ДРУГИ МЕРКИ |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка: |  | Описание: |  |  |  |  |  |
| Текущо поддържане |  | 1. Изпълнение на сигнализация с нови пътни знаци и положена хоризонтална маркировка на път III-103 Мездра - Роман, III-308 Роман - р-н Хубавене - Златна Панега, III - 1004 Враца - Челопек. 2. Обновени пътни знаци и хоризонтална маркировка на път I-1 /Е-79/ от км 125+450 до км 162+000. 3. Положена хоризонтална маркировка на път III-1602 Люти брод – Челопек. 4. Изпълнени ограничителни системи за пътища на път III-103 Мездра - Роман, III-308 Роман - р-н Хубавене, III-3082 р-н Хубавене – Златна Панега, III-1004 Враца - Челопек. |  |  |  |  |  |

РАЗДЕЛ 4

ИЗПЪЛНЕНИ МЕРКИ ОТ ОБЩИНИТЕ

/попълва се по информация, подадена от общините по образец – част 1 от общинския доклад, като се поместват попълнените таблици за всички общини във вида, в който са представени/

ОБЩИНСКИ ДОКЛАД ЗА БДП - ЧАСТ 1:

Информация за изпълнението на конкретни мерки от общинската програма за отчетната година

| ОБЩИНА | КРИВОДОЛ |
| --- | --- |
| ГОДИНА | 2022 |

| 1/ Дейности по настилки по платно за движение |  |  |
| --- | --- | --- |
| Местоположение: /населено място; улица/път/ Гр. Криводол, ул. ''Мусала '' , ул. ''Рила'' , ул. ''Хаджи Димитър'' , ул. ''Замфир Попов'', съществуващо кръстовище при улица ''Освобождение'' и ул. ''Комсомолска'' , ул. ''Александър Стамболийски'' с. Краводер, ул. ''Георги Димитров'' с. Лесура, , ул. ''Георги Димитров'' , ул. ''Волга'' с. Градешница, ул. ''Васил Коларов'', ул. ''Искър'' с. Галатин, ул. ''Юрий Гагарин'', ул. ''Байкал'' с. Фурен, ул. ''Васил Коларов'' | Описание в конкретика, което включва следното: Частично/цялостно: частично, частично, цялостно Участък от улицата/пътя/кръстовище: участък от улица, участък от улица, кръстовище Дължина: 65,16 м. 204,52 м. 260,31 м. 206,02 м. 84,45 м. и 57,74 м. 153,52 м. 752,52м. 306,54м. 151,67м. 170,71м. 132,36м. 467,86м. 206,76м. 206,76м. | Стойност: 101 280.00 |
| 2/ Дейности по тротоари и банкети |  |  |
| Местоположение: общински пътища /населено място; улица/път/ | Описание в конкретика, което включва следното: Почистена растителността по банкетите на общинските пътища Дължина: 31 км | 10 800 лв. |
| 3/ Дейности по сигнализиране с пътни знаци - не е била планирана |  |  |
| 4/ Дейности по сигнализиране с пътна маркировка |  |  |
| 4.1 Местоположение: гр. Криводол, ул.„Освобождение“, „Димитър Благоев“, „Георги Димитров“, „Васил Коларов“, „Комсомолска“ | Описание в конкретика, което включва следното: Освежени бордюрите по главните улици в гр.Криводол Дължина:11 306 м | Стойност: 8 305.25 лв. |
| 4.2 Местоположение: гр. Криводол, в районите на училищe и детска градина, както и по селата /населено място; улица/път/ | Описание в конкретика, което включва следното: Освежени пешеходните пътеки в районите на училищата, детските градини и на възлови кръстовища на територията на община Криводол | 1048.90 лв. |
| 5/ Дейности по ограничителни системи за пътища/мантинели - не е била планирана |  |  |
| 6/ Дейности по велосипедна инфраструктура - не е била планирана |  |  |
| 7/ Обезопасяване на спирки на обществения транспорт - не е била планирана |  |  |
| 8/ Обезопасяване на пешеходни пътеки и изграждане на пешеходна инфраструктура - не е била планирана |  |  |
| 9/ Мерки за успокояване на движението (кръгови кръстовища, изнесени тротоари, острови, изкуствени неравности и др.) |  |  |
| Местоположение: ул. „Освобождение“, ул. „Г. Димитров“ и ул. „В. Коларов“ гр.Криводол и ул. „Г.Димитров“ с.Пудрия“. /населено място; улица/път/ | Описание в конкретика, което включва следното: Вид дейности за успокояване на движението: Съгласуван технически проект за обект „Изграждане на изкуствени неравности и повдигнати пешеходни пътеки за ограничаване на скоростта на движение на ул. „Освобождение“, ул. „Г. Димитров“ и ул. „В. Коларов“ гр.Криводол и ул. „Г.Димитров“ с.Пудрия“. Становище на ОДМВР, сектор „Пътна полиция“ № 967000-12323/03.11.21 г. и Становище на ОПУ изх. № 08-00-213/12.11.21 г. Не е реализиран от АПИ. | Стойност: 0 |
| 10/ Изграждане на нови улици/общински пътища- не е била планирана |  |  |
| 11/ Изграждане на пътища за извеждане на транзитния трафик - не е била планирана |  |  |
| 12/ Модернизация на обществения транспорт и автомобилния парк |  |  |
| Местоположение: гр. Криводол | Описание в конкретика, което включва следното: Заявени 3бр. и получен 1 училищен автобус от МОН |  |
| 13/ Други мерки от план-програмата: |  |  |
| Участие в заседанията на областните комисии по БДП | Описание в конкретика: На всички заседания на Областната комисия по БДП присъствал представител на Община Криводол. Представен отчет за тримесечие. |  |
| Участие в обучения за ОКБДП и общините, организирани от ДАБДП | Описание в конкретика: В проведеното онлайн обучение от ДАБДП взели участие 3 служители – представители на общинската комисия по БДП На второто обучение –взел участие 1 представител на Община Криводол. |  |
| Обучение на деца и ученици по БДП в системата на образованието | Описание в конкретика: Във всички училища и детски градини проведени обучения по БДП |  |
| Отбелязване на 29 юни - денят на безопасността на движение по пътищата | Описание в конкретика: Информационна кампания от общинска администрация |  |
| Отбелязване на Европейската седмица на мобилността, Международния ден за БДП, Европейския ден без жертви на пътя/EDWARD, Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия и др. | Описание в конкретика: Информационна кампания от общинска администрация |  |
| Пътно поддържане през зимния сезон (ноември-март) | Описание в конкретика: Сключени договори за пътно поддържане през зимния сезон (ноември-март). Контролът се осъществява от заместник-кмет. |  |

| ОБЩИНА | МИЗИЯ |
| --- | --- |
| ГОДИНА | 2022 |

Образецът на информация е разработен от ДАБДП с цел подпомагане на общините при отчитане на изпълнените конкретни мерки по БДП в рамките на годишното докладване и подготовката на областния доклад за БДП.

Информацията за изпълнението на конкретни мерки от общинската програма за отчетната година се представя в секретариата на ОКБДП в писмен вид, утвърдена от кмета на общината, и в електронен формат Word,  в срок до 15 януари на годината, следваща отчетната, за поместване на информацията в областния годишен доклад. Ако някоя от изброените по-долу подмерки не е била планирана в План-програмата, в съответния ред се отбелязва „не е била планирана“, като се изтриват указанията за попълването й.

| 1/ Дейности по настилки по платно за движение – Общинската план- програма не е изпълнена поради липса на средства. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Местоположение: /населено място; улица/път/ ............................................. | Описание в конкретика, което включва следното: Частично/цялостно: ....................... Участък от улицата/пътя/кръстовище: ........................... Дължина: ............................. км | Стойност: ............................. |
| 2/ Дейности по тротоари и банкети |  |  |
| Местоположение: VRC -1110 Липница-Галиче /населено място; улица/път/ | Цялостно почистване на пътния участък от дървета и харасти, пречещи на видимостта. Дължина: 800 м. | Стойност: 1500 лв. |
| 3/ Дейности по сигнализиране с пътни знаци |  |  |
| Местоположение: VRC -1110 Липница-Галиче /населено място; улица/път/ | Поставяне на липсващи пътни знаци на участък от 1 км. Брой знаци: 3 бр. | Стойност: 280 лв. |
| Местоположение: VRC -1110 Липница-Ботево /населено място; улица/път/ | Поставяне на липсващи пътни знаци на участък от 3 км. Брой знаци: 12 бр. | Стойност: 980 лв. |
| Местоположение: гр. Мизия, ул. В. Левски /населено място; улица/път/ | Поставяне на липсващи пътни знаци на участък от 800 м. Брой знаци: 8 бр. | Стойност: 680 лв. |
| Местоположение: гр. Мизия, ул. 9-ти септември /населено място; улица/път/ | Поставяне на липсващи пътни знаци на участък от 300 м. Брой знаци: 4 бр. | Стойност: 360 лв. |
| 4/ Дейности по сигнализиране с пътна маркировка - Общинската план- програма не е изпълнена поради липса на средства. |  |  |
| Местоположение: ............................................. /населено място; улица/път/ | Описание в конкретика, което включва следното: Дължина на участъка от улицата/пътя: ...................... км Опресняване на съществуваща или полагане на нова маркировка ................... | Стойност: ............................. |
| 5/ Дейности по ограничителни системи за пътища/мантинели – не е била планирана |  |  |
| Местоположение: ............................................. /населено място; улица/път/ | Описание в конкретика, което включва следното: Дължина на участъка от улицата/пътя: ...................... км Ремонт на съществуващи или монтиране на нови ................... | Стойност: ............................. |
| 6/ Дейности по велосипедна инфраструктура – не е била планирана |  |  |
| Местоположение: ............................................. /населено място; улица/път/ | Описание в конкретика, което включва следното: Дължина от улицата/пътя:...................... км Вид дейности (настилки, сигнализация, др.) ................... | Стойност: ............................. |
| 7/ Обезопасяване на спирки на обществения транспорт – не е била планирана |  |  |
| Местоположение: ............................................. /населено място; улица/път/ | Описание в конкретика, което включва следното: Брой спирки: ...................... бр. Вид обезопасителни дейности ................... | Стойност: ............................. |
| 8/ Обезопасяване на пешеходни пътеки и изграждане на пешеходна инфраструктура– не е била планирана |  |  |
| Местоположение: ............................................. /населено място; улица/път/ | Описание в конкретика, което включва следното: Брой пътеки: ...................... бр. Вид обезопасителни дейности по пътеки ................... Вид обезопасителни дейности по друга пешеходна инфраструктура ................... | Стойност: ............................. |
| 9/ Мерки за успокояване на движението (кръгови кръстовища, изнесени тротоари, острови, изкуствени неравности и др.) – не е била планирана |  |  |
| Местоположение: ............................................. /населено място; улица/път/ | Описание в конкретика, което включва следното: Вид дейности за успокояване на движението: ................... | Стойност: ............................. |
| 10/ Изграждане на нови улици/общински пътища – не е била планирана |  |  |
| Местоположение: ............................................. /населено място; улица/път/ | Описание в конкретика, което включва следното: Вид дейности: ................... | Стойност: ............................. |
| 11/ Изграждане на пътища за извеждане на транзитния трафик – не е била планирана |  |  |
| Местоположение: ............................................. /населено място; улица/път/ | Описание в конкретика, което включва следното: Вид дейности: ................... | Стойност: ............................. |
| 12/ Модернизация на обществения транспорт и автомобилния парк – не е била планирана |  |  |
| Местоположение: ............................................. /населено място/ | Описание в конкретика, което включва следното: Видове дейности: ................... /закупуване на нови превозни средства, системи за управление на трафика, оптимизация на схемите за движение на обществения транспорт, др./ | Стойност: ............................. |
| 13/ Други мерки от план-програмата: Освежаване на пътната маркировка на пешеходните пътеки тип „Зебра“. |  |  |

| ОБЩИНА | РОМАН |
| --- | --- |
| ГОДИНА | 2022г. |

Ако някоя от изброените подмерки не е била планирана в План-програмата, в съответния ред се отбелязва „не е била планирана“, като се изтриват указанията за попълването й.

| 1/ Дейности по настилки по платно за движение |  |  |
| --- | --- | --- |
| Местоположение: гр.Роман, ул. «Малък Искър» | Описание в конкретика, което включва следното: частично От бл.8 до кръстовището с ул. «Шипка» Дължина:140 м | Стойност: 60 000 лв |
| Местоположение: гр.Роман ул.»Витоша» | Описание в конкретика, което включва следното: Основен ремонт на ул.» Витоша» Дължина: 105 м | Стойност:38 841 лв. |
| Местоположение: гр.Роман ул.»П.Р.Славейков» | Описание в конкретика, което включва следното: Основен ремонт на ул.» П.Р.Славейков» Дължина: 72 м | Стойност: 17902 лв. |
| Местоположение: грРоман ул.»Ген.Столетов» | Описание в конкретика, което включва следното: Бетониране на ул. « ген.Столетов» Дължина: 110 м | Стойност: 26326 лв. |
| Местоположение: с.Камено поле , общ.Роман, ул.»Гоце Делчев» | Описание в конкретика, което включва следното: Основен ремонт на ул. « Гоце Делчев» Дължина: 140 м | Стойност:76002 лв. |
| Местоположение: с.Камено поле , общ.Роман, ул.»Гоце Делчев» | Описание в конкретика, което включва следното: Основен ремонт на ул.» Гоце Делчев» от фурната до кметството Дължина: 342 м | Стойност:48395 лв. |
| Местоположение: с.Кунино , общ.Роман, ул.»Томо Иванов» | Описание в конкретика, което включва следното: Основен ремонт на ул.»Томо Иванов» Дължина: 146 м | Стойност:26496 лв. |
| Местоположение: с.Синьо бърдо , общ.Роман, ул.»Мир» | Описание в конкретика, което включва следното: Основен ремонт на ул.» Мир» Дължина: 255 м | Стойност:57067 лв. |
| Местоположение: с.Синьо бърдо , общ.Роман, ул.»Св.Св.Кирил и Методий» | Описание в конкретика, което включва следното: Основен ремонт на ул.» Св.Св.Кирил и Методи» Дължина: 232 м | Стойност:45735 лв. |
| Местоположение: с.Радовене , общ.Роман, ул.»Ген.Скобелев» | Описание в конкретика, което включва следното: Основен ремонт на ул.» Ген.Скобелев» Дължина: 245 м | Стойност:37855 лв. |
| Местоположение: с.Радовене , общ.Роман, ул.»Цар Калоян» | Описание в конкретика, което включва следното: Основен ремонт на ул.» Цар Калоян» Дължина: 89 м | Стойност:15700лв. |
| Местоположение: с.Д.Бешовица , общ.Роман, ул.»Мир» | Описание в конкретика, което включва следното: Основен ремонт на ул.» Мир» Дължина: 110 м | Стойност:17567 лв. |
| Местоположение: с.Струпец , общ.Роман, ул.»Люляк» | Описание в конкретика, което включва следното: Основен ремонт на ул.» Люляк» Дължина: 164 м | Стойност:34077 лв. |
| Местоположение: с.Струпец , общ.Роман, ул.»Иван Вазов» | Описание в конкретика, което включва следното: Основен ремонт на ул.» Иван Вазов» Дължина: 290 м | Стойност:76370 лв. |
| Местоположение: с.Струпец , общ.Роман,мост на ул.»Зелена бара» | Описание в конкретика, което включва следното: Основен ремонт на мост на ул.» Зелена бара» Дължина: 30 м | Стойност:19320 лв. |
| Местоположение: с.Стояновци, общ.Роман, ул.»Христо Ботев» | Описание в конкретика, което включва следното: Основен и частичен ремонт на ул.»Христо Ботев» Дължина: 133 м | Стойност:36496 лв. |
| Местоположение: сКурново , общ.Роман, ул.»Мусала» | Описание в конкретика, което включва следното: Основен ремонт на ул.» Мусала» Дължина: 71 м | Стойност:10 621лв |
| 2/ Дейности по тротоари и банкети |  |  |
| Местоположение: гр.Роман, ул. «Малък Искър» | Описание в конкретика, което включва следното: Цялостно: От ОК 244 до ОК 254 Дължина:140 м | Стойност: 35 000 лв |
| 3/ Дейности по сигнализиране с пътни знаци |  |  |
| Местоположение: Община Роман | Описание в конкретика, което включва следното: Брой знаци: 30 | Стойност: 500 лв |
| 4/ Дейности по сигнализиране с пътна маркировка |  |  |
| Местоположение: гр.Роман бул.» Хр.Ботев» | Описание в конкретика, което включва следното: Дължина на участъка от улицата/пътя::2631,7км Опресняване на съществуваща на нова маркировка | Стойност: 10 000 лв. |
| 5/ Дейности по ограничителни системи за пътища/мантинели |  |  |
| Местоположение: Община Роман | Не е планирана |  |
| 6/ Дейности по велосипедна инфраструктура |  |  |
| Местоположение: Община Роман | Не е планирана |  |
| 7/ Обезопасяване на спирки на обществения транспорт |  |  |
| Местоположение: Община Роман | Не е планирана |  |
| 8/ Обезопасяване на пешеходни пътеки и изграждане на пешеходна инфраструктура |  |  |
| Местоположение: ............................................. /населено място; улица/път/ | Описание в конкретика, което включва следното: Брой пътеки: ...................... бр. Вид обезопасителни дейности по пътеки ................... Вид обезопасителни дейности по друга пешеходна инфраструктура ................... | Стойност: ............................. |
| 9/ Мерки за успокояване на движението (кръгови кръстовища, изнесени тротоари, острови, изкуствени неравности и др.) |  |  |
| Местоположение: Община Роман | Не е планирана |  |
| 10/ Изграждане на нови улици/общински пътища |  |  |
| Местоположение: Община Роман | Не е планирана |  |
| 11/ Изграждане на пътища за извеждане на транзитния трафик |  |  |
| Местоположение: Община Роман | Не е планирана |  |
| 12/ Модернизация на обществения транспорт и автомобилния парк |  |  |
| Местоположение: „Автотранспорт”ЕООД гр.Роман | Описание в конкретика, което включва следното: Видове дейности: Закупуване на1 бр. автобус 15-20 местен /закупуване на нови превозни средства, системи за управление на трафика, оптимизация на схемите за движение на обществения транспорт, др./ | Стойност: 35000 лв |
| Местоположение: „Общинска администрация” гр.Роман | Описание в конкретика, което включва следното: Видове дейности: Закупуване на1 бр.МПС /закупуване на нови превозни средства, системи за управление на трафика, оптимизация на схемите за движение на обществения транспорт, др./ | Стойност: 16130 лв. |
| Местоположение: Домашен патронаж гр.Роман | Описание в конкретика, което включва следното: Видове дейности: Закупуване на1 бр. МПС /закупуване на нови превозни средства, системи за управление на трафика, оптимизация на схемите за движение на обществения транспорт, др./ | Стойност: 9754 лв |
| Местоположение: „Общинска администрация” гр.Роман | Описание в конкретика, което включва следното: Видове дейности: Закупуване на1 бр. МПС за почистване и събиране на листна маса /закупуване на нови превозни средства, системи за управление на трафика, оптимизация на схемите за движение на обществения транспорт, др./ | Стойност: 50424 лв |
| 13/ Други мерки от план-програмата: ..................................... |  |  |
| ............................................. | Описание в конкретика: ........................................................ | Стойност: ............................. |

| ОБЩИНА | БЯЛА СЛАТИНА |
| --- | --- |
| ГОДИНА | 2022 г. |

Образецът на информация е разработен от ДАБДП с цел подпомагане на общините при отчитане на изпълнените конкретни мерки по БДП в рамките на годишното докладване и подготовката на областния доклад за БДП.

Информацията за изпълнението на конкретни мерки от общинската програма за отчетната година се представя в секретариата на ОКБДП в писмен вид, утвърдена от кмета на общината, и в електронен формат Word,  в срок до 15 януари на годината, следваща отчетната, за поместване на информацията в областния годишен доклад.

Ако някоя от изброените по-долу подмерки не е била планирана в План-програмата, в съответния ред се отбелязва „не е била планирана“, като се изтриват указанията за попълването й.

| 1/ Дейности по настилки по платно за движение |  |  |
| --- | --- | --- |
| Местоположение: /населено място; улица/път/ ............................................. | Описание в конкретика, което включва следното: Частично/цялостно: ....................... Участък от улицата/пътя/кръстовище: ........................... Дължина: ............................. км | Стойност: ............................. |
| Гр. Бяла Слатина, ул. “Любен Каравелов“ и ул. “Княз Дондуков“ | Ремонт и реконструкция на част от ул. “Любен Каравелов“ и ул. “Княз Дондуков“ /по проект/. Включва: - ул. “Любен Каравелов“ в частта от ул. “Климент Охридски“ до ул. „Княз Дондуков“; - 3220 кв.м. пътна настилка. - ул. “Княз Дондуков“ в частта от ул. “Любен Каравелов“ до ул. „Солунска“; - 3083 кв.м. пътна настилка. | Стойност: 465227,82 лв. общо |
| Гр. Бяла Слатина, ул. “Цар Калоян“ и ул. “Христо Ботев“ | Ремонт и реконструкция на ул. “ Цар Калоян“ и част от ул. “Христо Ботев“ /по проект/. Включва: - ул. “ Христо Ботев“ в частта от ул. “Крайбрежна“ до ул. „Хан Крум“ и от ул. “Климент Охридски“ до ул. „Цар Симеон“; - ул. “ Цар Калоян“ цялата- от ул. “Сладница“ до ул. „Захари Стоянов“;. | Стойност: 459257,04 лв. общо |
| Гр. Бяла Слатина, ул. “Александър Стамболийски“ и ул. “Димитър Благоев“ | Ремонт и реконструкция на част от ул. “Александър Стамболийски“ и ул. “ Димитър Благоев“ /по проект и съфинансиране/. - ул. “Александър Стамболийски“ в участъка от ул. “Климент Охридски“ до ул. „Тодор Каблешков“; - ул. “Димитър Благоев“ в участъка от ул. “Васил Левски“ до ул. „Любомир“; | Стойност: 644519,08 лв. общо |
| Гр. Бяла Слатина, ул. “Димитър Благоев“ | Ул. “Димитър Благоев“ в участъка от ул. “Панайот Волов“ до ул. „Водотечна“; - 3613 кв.м. пътна настилка. | Стойност: 144575,49 лв. общо |
| Гр. Бяла Слатина, ул. “Одрин“ | Ул. “Одрин“ в участъка от ул. “Бачо Киро“ до ул. „Н.Й.Вапцаров“; - 988,17 кв.м. пътна настилка. | Стойност: 47604,71 лв. Общо |
| С. Габаре, ул. „Петко Лалов“ | ул. „Петко Лалов“; - 424,86 кв.м. пътна настилка. | Стойност: 26992,91 лв. Общо |
| С. Търнак, ул. „Обнова“ | ул. „Обнова“; - 1215,86 кв.м. пътна настилка. | Стойност: 49155,00 лв. Общо |
| С. Тлачене, ул. „Никола Фарков“ | ул. „Никола Фарков“; - 211,33 кв.м. пътна настилка. | Стойност: 9447,49 лв. Общо |
| Изкърпване на четвъртокласна пътна мрежа | По направление: с. Търнава – с. Галиче | Стойност: 75676,31 лв. |
| Изкърпване на четвъртокласна пътна мрежа | По направление: гр. Бяла Слатина – с. Бърдарски геран | Стойност: 61670,38 лв. |
| Изкърпване на четвъртокласна пътна мрежа | По направление: с. Соколаре – с. Комарево – с. Тлачене – с. Буковец | Стойност: 111672,90 лв. |
| Община Бяла Слатина, улична мрежа | Студено кърпене на 1429,500 кв.м. улична мрежа по технология печматик. | Стойност: 23327,72 лв. |
| 2/ Дейности по тротоари и банкети |  |  |
| Местоположение: ……....................................... /населено място; улица/път/ | Описание в конкретика, което включва следното: Частично/цялостно: ……................. Участък от улицата/пътя/кръстовище: ……..................... Дължина: ……....................... км | Стойност: ……....................... |
| Гр. Бяла Слатина, ул. “Княз Дондуков“ | По ул. “Княз Дондуков“ изпълнени нови 288 кв.м. тротоари. |  |
| Гр. Бяла Слатина, ул. “Любен Каравелов“ | По ул. “Любен Каравелов“ изпълнени нови 730 кв.м. тротоари. |  |
| С. Соколаре | Тротоар до спортна площадка – 33 м. | 4928,59 лв. |
| Гр. Бяла Слатина, зад блок „Дружба“ | Бетонови бордюри с дължина 31,5м. 579 кв.м. плътен асфалтобетон за паркинг и 59,20 кв.м. за тротоар. | 31052,95 лв. |
| С. Бъркачево, пред сградата на кметството | Ремонт тротоар- полагане 35 м. бордюри и 103,52 кв.м. унипаваж. | 8759,63 лв. |
| Гр. Бяла Слатина, зад блок „Младост1“ | Паркинг – асфалтобетон 618,36 кв.м.,7,80 куб.м. бетон- повдигане 3 бр. ревизионни шахти и уличен отток. | 34703,60 лв. |
| Гр. Бяла Слатина, ул. „Сладница“ | Изграден южният тротоар по ул. „Сладница“, в отсечката от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Цар Калоян“- 203 м. бетонови бордюри, 36 м. градински бордюри, 409,60 кв.м. плътен асфалтобетон, | 39175,14 лв. |
| Гр. Бяла Слатина, зад блок „Гарант“ | Канал с 3 бр. улични оттока, 30 м. бетонови ивици и 585 кв.м. плътен асфалтобетон. | 35544,68 лв. |
| 3/ Дейности по сигнализиране с пътни знаци |  |  |
| Местоположение: ….......................................... /населено място; улица/път/ | Описание в конкретика, което включва следното: Брой знаци: …................... | Стойност: ….......................... |
| Гр. Бяла Слатина, ул. «Захари Стоянов» | Закупени и монтирани 2 бр. соларни пътни знаци с блицлампи | 1554,60 лв. |
| Община Бяла Слатина | Закупени и монтирани 39 бр. пътни знаци | 1631,43 лв. |
| 4/ Дейности по сигнализиране с пътна маркировка |  |  |
| Местоположение: ….......................................... /населено място; улица/път/ | Описание в конкретика, което включва следното: Дължина на участъка от улицата/пътя:: …................... км Опресняване на съществуваща или полагане на нова маркировка …................ | Стойност: ….......................... |
| Гр. Бяла Слатина, ул. “Княз Дондуков“ | По ул. “Княз Дондуков“ изпълнена нова 178 кв.м. хоризонтална маркировка | 4094 лв. |
| Гр. Бяла Слатина, ул. “Любен Каравелов“ | По ул. “ Любен Каравелов“ изпълнена нова 160 кв.м. хоризонтална маркировка. | 3680 лв. |
| Гр. Бяла Слатина, ул. “Димитър Благоев“ | По ул. “Димитър Благоев“ изпълнена нова 135 кв.м. хоризонтална маркировка. | 3105 лв. |
| Гр. Бяла Слатина, по ул. “Панайот Волов“ | Полагане пътна маркировка в отсечката от ул. «Климент Охридски» до ул. «Хан Крум». | 692,45 лв. |
| Гр. Бяла Слатина, по ул. “Димитър Благоев“ | Полагане пътна маркировка в отсечката от ул. «Панайот Волов» до ул. «Александър Стамболийски». | 1982,51 лв. |
| Община Бяла Слатина, улична мрежа | Освежаване пешеходните пътеки по уличната мрежа в общината | 3644,50 лв. |
| 5/ Дейности по ограничителни системи за пътища/мантинели – не е планирано |  |  |
| Местоположение: ….......................................... /населено място; улица/път/ | Описание в конкретика, което включва следното: Дължина на участъка от улицата/пътя:: …................... км Ремонт на съществуващи или монтиране на нови …................ | Стойност: ….......................... |
| 6/ Дейности по велосипедна инфраструктура – не е планирано |  |  |
| Местоположение: ….......................................... /населено място; улица/път/ | Описание в конкретика, което включва следното: Дължина от улицата/пътя:…................... км Вид дейности (настилки, сигнализация, др.) …................ | Стойност: ….......................... |
| 7/ Обезопасяване на спирки на обществения транспорт – не е планирано |  |  |
| Местоположение: ….......................................... /населено място; улица/път/ | Описание в конкретика, което включва следното: Брой спирки: …................... бр. Вид обезопасителни дейности …................ | Стойност: ….......................... |
| Гр. Бяла Слатина, при МБАЛ | Изместване автобусна спирка. | Стойност: 21915,49 лв. |
| 8/ Обезопасяване на пешеходни пътеки и изграждане на пешеходна инфраструктура - не е планирано |  |  |
| Местоположение: ............................................. /населено място; улица/път/ | Описание в конкретика, което включва следното: Брой пътеки: ...................... бр. Вид обезопасителни дейности по пътеки ................... Вид обезопасителни дейности по друга пешеходна инфраструктура ................... | Стойност: ............................. |
| 9/ Мерки за успокояване на движението (кръгови кръстовища, изнесени тротоари, острови, изкуствени неравности и др.) |  |  |
| Местоположение: ............................................. /населено място; улица/път/ | Описание в конкретика, което включва следното: Вид дейности за успокояване на движението: ................... | Стойност: ............................. |
| Гр. Бяла Слатина, ул. «Княз Дондуков», ул. «Любен Каравелов», ул. «Акация», ул. «Хан Крум» | Закупуване и монтиране на 5 броя гумени изкуствени ограничители на скоростта | Стойност: 5262,96 лв. |
| 10/ Изграждане на нови улици/общински пътища – не е планирано |  |  |
| Местоположение: ............................................. /населено място; улица/път/ | Описание в конкретика, което включва следното: Вид дейности: ................... | Стойност: ............................. |
| 11/ Изграждане на пътища за извеждане на транзитния трафик – не е планирано |  |  |
| Местоположение: ............................................. /населено място; улица/път/ | Описание в конкретика, което включва следното: Вид дейности: ................... | Стойност: ............................. |
| 12/ Модернизация на обществения транспорт и автомобилния парк – не е планирано |  |  |
| Местоположение: ............................................. /населено място/ | Описание в конкретика, което включва следното: Видове дейности: ................... /закупуване на нови превозни средства, системи за управление на трафика, оптимизация на схемите за движение на обществения транспорт, др./ | Стойност: ............................. |
| 13/ Други мерки от план-програмата: |  |  |
| ............................................. | Описание в конкретика: ........................................................ | Стойност: ............................. |
| Община Бяла Слатина, улично осветление в населените места | Закупуване и монтиране нови осветителни тела, ремонт на съществуващо улично осветление в населените места: кабели – 3262 м. за 3559,80 лв.; осветители – 539 бр. за 18014,40 лв.; лампи – 1240 бр. за 4473,24 лв.; контактори, дросели, връзки, опъвачи и др. за 4716,99 лв. | 30764,43 лв. |

ОБЩИНСКИ ДОКЛАД ЗА БДП - ЧАСТ 1:

Информация за изпълнението на конкретни мерки от общинската програма за отчетната година

| ОБЩИНА | ХАЙРЕДИН |
| --- | --- |
| ГОДИНА | 2022 г. |

Образецът на информация е разработен от ДАБДП с цел подпомагане на общините при отчитане на изпълнените конкретни мерки по БДП в рамките на годишното докладване и подготовката на областния доклад за БДП.

Информацията за изпълнението на конкретни мерки от общинската програма за отчетната година се представя в секретариата на ОКБДП в писмен вид, утвърдена от кмета на общината, и в електронен формат Word,  в срок до 15 януари на годината, следваща отчетната, за поместване на информацията в областния годишен доклад.

Ако някоя от изброените подмерки не е била планирана в План-програмата, в съответния ред се отбелязва „не е била планирана“, като се изтриват указанията за попълването й.

| 1/ Дейности по настилки по платно за движение |  |  |
| --- | --- | --- |
| Местоположение: /населено място; улица/път/ - Път VRC – 2163 Хайредин-Ботево-Липница - Път VRC – 1037 Бързина – Рогозен | Описание в конкретика, което включва следното: Частично/цялостно: рехабилитация Участък от улицата/пътя/кръстовище: км.0.000 – 10.000 Дължина: 10 км Частично/цялостно: рехабилитация Участък от улицата/пътя/кръстовище: км.0.000 – 6.394 Дължина: 6.394 км | Стойност: 25 000 лв. Стойност: 55 448 лв. |
| 2/ Дейности по тротоари и банкети - не е била планирана |  |  |
| Местоположение: ............................................. /населено място; улица/път/ | Описание в конкретика, което включва следното: Частично/цялостно: ....................... Участък от улицата/пътя/кръстовище: ........................... Дължина: ............................. км | Стойност: ............................. |
| 3/ Дейности по сигнализиране с пътни знаци - не е била планирана |  |  |
| Местоположение: ............................................. /населено място; улица/път/ | Описание в конкретика, което включва следното: Брой знаци: ...................... | Стойност: ............................. |
| 4/ Дейности по сигнализиране с пътна маркировка - не е била планирана |  |  |
| Местоположение: ............................................. /населено място; улица/път/ | Описание в конкретика, което включва следното: Дължина на участъка от улицата/пътя:: ...................... км Опресняване на съществуваща или полагане на нова маркировка ................... | Стойност: ............................. |
| 5/ Дейности по ограничителни системи за пътища/мантинели - не е била планирана |  |  |
| Местоположение: ............................................. /населено място; улица/път/ | Описание в конкретика, което включва следното: Дължина на участъка от улицата/пътя: ...................... км Ремонт на съществуващи или монтиране на нови ................... | Стойност: ............................. |
| 6/ Дейности по велосипедна инфраструктура – няма изградена |  |  |
| Местоположение: ............................................. /населено място; улица/път/ | Описание в конкретика, което включва следното: Дължина от улицата/пътя:.....км Вид дейности (настилки, сигнализация, др.) ................... | Стойност: ............................. |
| 7/ Обезопасяване на спирки на обществения транспорт – няма обществен транспорт |  |  |
| Местоположение: ............................................. /населено място; улица/път/ | Описание в конкретика, което включва следното: Брой спирки: ...................... бр. Вид обезопасителни дейности ................... | Стойност: ............................. |
| 8/ Обезопасяване на пешеходни пътеки и изграждане на пешеходна инфраструктура - не е била планирана |  |  |
| Местоположение: ............................................. /населено място; улица/път/ | Описание в конкретика, което включва следното: Брой пътеки: ...................... бр. Вид обезопасителни дейности по пътеки ................... Вид обезопасителни дейности по друга пешеходна инфраструктура ................... | Стойност: ............................. |
| 9/ Мерки за успокояване на движението (кръгови кръстовища, изнесени тротоари, острови, изкуствени неравности и др.) - не е била планирана |  |  |
| Местоположение: ............................................. /населено място; улица/път/ | Описание в конкретика, което включва следното: Вид дейности за успокояване на движението: ................... | Стойност: ............................. |
| 10/ Изграждане на нови улици/общински пътища - не е била планирана |  |  |
| Местоположение: ............................................. /населено място; улица/път/ | Описание в конкретика, което включва следното: Вид дейности: ................... | Стойност: ............................. |
| 11/ Изграждане на пътища за извеждане на транзитния трафик – търси се финансиране |  |  |
| Местоположение: ............................................. /населено място; улица/път/ | Описание в конкретика, което включва следното: Вид дейности: ................... | Стойност: ............................. |
| 12/ Модернизация на обществения транспорт и автомобилния парк – няма обществен транспорт |  |  |
| Местоположение: ............................................. /населено място/ | Описание в конкретика, което включва следното: Видове дейности: ................... /закупуване на нови превозни средства, системи за управление на трафика, оптимизация на схемите за движение на обществения транспорт, др./ | Стойност: ............................. |
| 13/ Други мерки от план-програмата: не |  |  |

| ОБЩИНА | КОЗЛОДУЙ |
| --- | --- |
| ГОДИНА | 2022 г. |

Образецът на информация е разработен от ДАБДП с цел подпомагане на общините при отчитане на изпълнените конкретни мерки по БДП в рамките на годишното докладване и подготовката на областния доклад за БДП.

Информацията за изпълнението на конкретни мерки от общинската програма за отчетната година се представя в секретариата на ОКБДП в писмен вид, утвърдена от кмета на общината, и в електронен формат Word,  в срок до 15 януари на годината, следваща отчетната, за поместване на информацията в областния годишен доклад.

Ако някоя от изброените по-долу подмерки не е била планирана в План-програмата, в съответния ред се отбелязва „не е била планирана“, като се изтриват указанията за попълването й.

| 1/ Дейности по настилки по платно за движение |  |  |
| --- | --- | --- |
| Местоположение: гр. Козлодуй | Описание в конкретика, което включва следното: Частично/цялостно: Цялостно полагане на нов асфалт Участък от улицата/пътя/кръстовище: Улици Дължина: 8.1278 км | Стойност: 486 030,12 лв. по 4-ри годишен договор |
| 2/ Дейности по тротоари и банкети |  |  |
| Местоположение: гр. Козлодуй | Описание в конкретика, което включва следното: Извършена реконструкция от „Общинско предприятие Комунална дейност“ на 500 кв.м. тротоари | Стойност: 8740,53 лв. |
| 3/ Дейности по сигнализиране с пътни знаци |  |  |
| Местоположение: гр. Козлодуй, с. Хърлец, с. Гложене, с. Бутан и с. Крива бара | Описание в конкретика, което включва следното: Регулярно се извършва подмяна и поставяне на нови пътни знаци Брой знаци: около 32 бр. | Стойност: 1500 лв. |
| 4/ Дейности по сигнализиране с пътна маркировка |  |  |
| Местоположение: гр. Козлодуй, с. Хърлец, с. Гложене, с. Бутан и с. Крива бара | Описание в конкретика, което включва следното: Регулярно се извършва опресняване. Опресняване на съществуваща и полагане на нова маркировка | Стойност: 3800 лв. |
| 5/ Дейности по ограничителни системи за пътища/мантинели |  |  |
| Местоположение: гр. Козлодуй, с. Хърлец, с. Гложене, с. Бутан и с. Крива бара | Описание в конкретика, което включва следното: Община Козлодуй не разполага с финансови възможности за монтиране на нови мантинели. Съществуващите са в задоволително състояние. Съвместно с ОПУ-Враца е монтирана нова мантинела в с. Гложене. | Стойност: 800 лв. за пътни знаци |
| 6/ Дейности по велосипедна инфраструктура не е планирана |  |  |
| 7/ Обезопасяване на спирки на обществения транспорт не е планирана |  |  |
| 8/ Обезопасяване на пешеходни пътеки и изграждане на пешеходна инфраструктура не е планирана |  |  |
| 9/ Мерки за успокояване на движението (кръгови кръстовища, изнесени тротоари, острови, изкуствени неравности и др.) не е планирана |  |  |
| 10/ Изграждане на нови улици/общински пътища не е планирана |  |  |
| 11/ Изграждане на пътища за извеждане на транзитния трафик не е планирана |  |  |
| 12/ Модернизация на обществения транспорт и автомобилния парк не е планирана |  |  |
| 13/ Други мерки от план-програмата: ..................................... |  |  |

ОБЩИНСКИ ДОКЛАД ЗА БДП - ЧАСТ 1:

Информация за изпълнението на конкретни мерки от общинската програма за отчетната година

| ОБЩИНА | ОРЯХОВО |
| --- | --- |
|  | 2022 |

Образецът на информация е разработен от ДАБДП с цел подпомагане на общините при отчитане на изпълнените конкретни мерки по БДП в рамките на годишното докладване и подготовката на областния доклад за БДП.

Информацията за изпълнението на конкретни мерки от общинската програма за отчетната година се представя в секретариата на ОКБДП в писмен вид, утвърдена от кмета на общината, и в електронен формат Word,  в срок до 15 януари на годината, следваща отчетната, за поместване на информацията в областния годишен доклад.

Ако някоя от изброените по-долу подмерки не е била планирана в План-програмата, в съответния ред се отбелязва „не е била планирана“, като се изтриват указанията за попълването й.

| 1/ Дейности по настилки по платно за движение – не е планирано |  |  |
| --- | --- | --- |
| Местоположение: /населено място; улица/път/ ............................................. | Описание в конкретика, което включва следното: Частично/цялостно: ....................... Участък от улицата/пътя/кръстовище: ........................... Дължина: ............................. км | Стойност: ..............0............... |
| 2/ Дейности по тротоари и банкети – не е планирано |  |  |
| Местоположение: ............................................. /населено място; улица/път/ | Описание в конкретика, което включва следното: Частично/цялостно: ....................... Участък от улицата/пътя/кръстовище: ........................... Дължина: ............................. км | Стойност: ............0................. |
| 3/ Дейности по сигнализиране с пътни знаци – не е планирано |  |  |
| Местоположение: ............................................. /населено място; улица/път/ | Описание в конкретика, което включва следното: Брой знаци: ...................... | Стойност: ..........0................... |
| 4/ Дейности по сигнализиране с пътна маркировка – не е планирано |  |  |
| Местоположение: ............................................. /населено място; улица/път/ | Описание в конкретика, което включва следното: Дължина на участъка от улицата/пътя:: ...................... км Опресняване на съществуваща или полагане на нова маркировка ................... | Стойност: .........0.................... |
| 5/ Дейности по ограничителни системи за пътища/мантинели – не е планирано |  |  |
| Местоположение: ............................................. /населено място; улица/път/ | Описание в конкретика, което включва следното: Дължина на участъка от улицата/пътя:: ...................... км Ремонт на съществуващи или монтиране на нови ................... | Стойност: .........0.................... |
| 6/ Дейности по велосипедна инфраструктура – не е планирано |  |  |
| Местоположение: ............................................. /населено място; улица/път/ | Описание в конкретика, което включва следното: Дължина от улицата/пътя:...................... км Вид дейности (настилки, сигнализация, др.) ................... | Стойност: ............0................. |
| 7/ Обезопасяване на спирки на обществения транспорт – не е планирано |  |  |
| Местоположение: ..............Оряхово............................... | Описание в конкретика, което включва следното: Брой спирки: ..............2........ бр. Вид обезопасителни дейности .........частичен ремонт......... | Стойност: ........1200..................... |
| 8/ Обезопасяване на пешеходни пътеки и изграждане на пешеходна инфраструктура |  |  |
| Местоположение: Всички населени места на територията на Община Оряхово: Улици: “Хр. Смирненски“, “9 ноември“, “Скакци“-с. Селановци, “Ал. Стамболийски“, “Ив. Вазов“, “В. Петлешков“, “Алея на мира“, “Коста Лулчев“. | Описание в конкретика, което включва следното: Брой пътеки: .........52............. бр. Вид обезопасителни дейности по пътеки ................... Вид обезопасителни дейности по друга пешеходна инфраструктура. Подновяване на маркировка | Стойност: .....1000........................ |
| 9/ Мерки за успокояване на движението (кръгови кръстовища, изнесени тротоари, острови, изкуствени неравности и др.) – не е планирано |  |  |
| Местоположение: ............................................. /населено място; улица/път/ | Описание в конкретика, което включва следното: Вид дейности за успокояване на движението: ................... | Стойност: .............0................ |
| 10/ Изграждане на нови улици/общински пътища – не е планирано |  |  |
| Местоположение: ............................................. /населено място; улица/път/ | Описание в конкретика, което включва следното: Вид дейности: ................... | Стойност: .........0.................... |
| 11/ Изграждане на пътища за извеждане на транзитния трафик – не е планирано |  |  |
| Местоположение: ............................................. /населено място; улица/път/ | Описание в конкретика, което включва следното: Вид дейности: ................... | Стойност: ...............0.............. |
| 12/ Модернизация на обществения транспорт и автомобилния парк - не е планирано |  |  |
| Местоположение: ............................................. /населено място/ | Описание в конкретика, което включва следното: Видове дейности: ................... /закупуване на нови превозни средства, системи за управление на трафика, оптимизация на схемите за движение на обществения транспорт, др./ | Стойност: .......0...................... |
| 13/ Други мерки от план-програмата: ..................................... |  |  |
| ............................................. | Описание в конкретика: ........................................................ | Стойност: ............0................. |

| 1/ Дейности по настилки по платно за движение |  |  |
| --- | --- | --- |
| Местоположение: | Описание в конкретика, което включва следното: | Стойност: |
| /населено място; улица/път/ | Частично и цялостно асфалтиране на пътното платно, ремонт дъждоприемателни шахти. | 2450000лв |
| Град Мездра улици:„Васил |  |  |
| Левски'4, „Цанко Церковски", |  |  |
| „Петър Берон44, „Веслец", |  |  |
| „Софроний" и „Принчовец", |  |  |
| "Люлин", "Косматица", |  |  |
| "Пирин'7'Средна гора", |  |  |
| "Добруджа",мХристо |  |  |
| Смирненски","Шипка", "Първи |  |  |
| най", "Г. Бенковски", "Стефан |  |  |
| Стамболов", "Витоша", Стара |  |  |
| планина", "Васил Априлов", |  |  |
| "Сердика", "Георги |  |  |
| Кирков",Св. П. Евтимий" . |  |  |
| Ремонт на : |  |  |
| ул."Комсомолска", с.Кален |  |  |
| ул,"Кирил и Методий" с.Руска |  |  |
| бяла |  |  |
| ул."Ал.Стамболийски", с.Ослен |  |  |
| Криводол |  |  |
| ул."Христо Ботев", с.Крета |  |  |
| ул."Дунав", с. Дърманци |  |  |
| ул ."Васил Левски", с. |  |  |
| Дърманци |  |  |
| ул."Йордан Куртев", |  |  |
| с.Елисейна |  |  |
| ул."Петко Маринов", с.Долна |  |  |
| Кремена |  |  |
| ул."Любен Каравелов", с.Люти |  |  |
| дол |  |  |
| ул."Васил Левски", |  |  |
| с.Ребърково |  |  |
| ул."Цветко Илиев", с.Цаконица |  |  |
| ул.Т.Димитров" , с.Лик |  |  |

| ул."Искър", с.Зверино ул."Мир", с.Старо село ул."Мир", с.Игнатица ул."Славчо Евтимов", с. Типченица ул."Тотка Илиева с, Руска бела ул."Иван Григоров", с.Ребърково и др. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2/ Дейности по тротоари и банкети |  |  |
| Местоположение: Ремонт тротоар ул,"Георги Димитров", с. Горна Кремена /населено място; улица/път/ | Описание в конкретика, което включва следното: Частично и цялостно: Участък от улицата/пътя/кръстовище: Дължина: 42 км | Стойност: 52 000 лв. |
| 3/ Дейности по сигнализиране с пътни знаци |  |  |
| Местоположение: гр Мездра и с. Боденец, с. Игнатица и др /населено място; улица/път/ | Описание в конкретика, което включва следното: Брой знаци: 47 | Стойност: 2350 лв. |
| 4/ Дейности по сигнализиране с пътна маркировка |  |  |
| Местоположение: Град Мездра Ул, иХр. Ботев", "Ал. Стамболийски", "Св.Св. Кирил и Методи" /населено място; улица/път/ | Описание в конкретика, което включва следното: Дължина на участъка от улицата/пътя: 4,6 км Опресняване на съществуваща или полагане на нова маркировка | Стойност: 4000лв |
| 5/ Дейности по ограничителни системи за пътища/мантинели – не е планирана |  |  |
| Местоположение: | Описание в конкретика, което включва следното: Дължина на участъка от улица та/пътя:: км Ремонт на съществуващи или монтиране на нови | Стойност: |
| /населено място; улица/път/ |  |  |

| 6/ Дейности по велосипедна инфраструктура – не е планирана |  |  |
| --- | --- | --- |
| Местоположение: | Описание в конкретика, което включва следното: Дължина от улица та/пътя: км Вид дейности (настилки, сигнализация, др.) | Стойност: |
| /населено място; улица/път/ |  |  |
| 7/ Обезопасяване на спирки на обществения транспорт – не е планирана |  |  |
| Местоположение: | Описание в конкретика, което включва следното: Брой спирки: бр. | Стойност: |
| /населено място; улица/път/ | Вид обезопасителни дейности |  |
| 8/ Обезопасявана на пешеходни пътеки и изграждане на пешеходна инфраструктура |  |  |
| Местоположение: гр, Мездра | Описание в конкретика, което включва следното: Брой пътеки: 58 бр. Вид обезопасителни дейности по пътеки: поставяне на предупредителни надписи, монтаж предпазни парапети. | Стойност: 6000лв |
| 9/ Мерки за успокояване на движението (кръгови кръстовища, изнесени тротоари, острови, изкуствени неравности и др.) |  |  |
| Местоположение: С. Боденец...... /населено място; улица/път/ | Описание в конкретика, което включва следното: Вид дейности за успокояване на движението: поставяне на изкуствена неравност | Стойност: 1200лв |
| 10/ Изграждане на нови улици/общински пътища – не е планирана |  |  |

| Местоположение: | Описание в конкретика, което включва следното: Вид дейности: | Стойност: |
| --- | --- | --- |
| /населено място; улица/път/ |  |  |
| 11/ Изграждане на пътища за извеждане на транзитния трафик – не е планирана |  |  |
| Местоположение: | Описание в конкретика, което включва следното: Вид дейности: | Стойност: |
| /населено място; улица/път/ |  |  |
| 12/ Модернизация на обществения транспорт и автомобилния парк - не е планирана |  |  |
| Местоположение: | Описание в конкретика, което включва следното: Видове дейности: /закупуване на нови превозни средства, системи за управление на трафика, оптимизация на схемите за движение на обществения транспорт, др./ | Стойност: |
| /населено място/ |  | 0 |
| 13/ Други мерки от план-програмата: ................... |  |  |
|  | Описание в конкретика: | Стойност: |

KLKLKJLL

| ДАБДП | Универсална Безопасна Мобилност |
| --- | --- |

ОБЩИНСКИ ДОКЛАД ЗА БДП - ЧАСТ 1:

Информация за изпълнението на конкретни мерки от общинската програма за отчетната година

| ОБЩИНА | Враца |
| --- | --- |
| ГОДИНА | 2022 |

Образецът на информация е разработен от ДАБДП с цел подпомагане на общините при отчитане на изпълнените конкретни мерки по БДП в рамките на годишното докладване и подготовката на областния доклад за БДП.

Информацията за изпълнението на конкретни мерки от общинската програма за отчетната година се представя в секретариата на ОКБДП в писмен вид, утвърдена от кмета на общината, и в електронен формат Word,  в срок до 15 януари на годината, следваща отчетната, за поместване на информацията в областния годишен доклад.

Ако някоя от изброените по-долу подмерки не е била планирана в План-програмата, в съответния ред се отбелязва „не е била планирана“, като се изтриват указанията за попълването й.

| 1/ Дейности по настилки по платно за движение |  |  |
| --- | --- | --- |
| Местоположение: град Враца и населените места в Община Враца улици: “Спас Соколов“, “Бр. Миладинови“, “28 октомври“, “Гаврил Бистричанин“ | Описание в конкретика, което включва следното: цялостно преасфалтиране на улици Дължина: 7,3 км | Стойност: 3 000 000 лева с ДДС |
| 2/ Дейности по тротоари и банкети |  |  |
| Местоположение: град Враца улици: “Спас Соколов“, “Бр. Миладинови“, “28 октомври“, “Гаврил Бистричанин | Описание в конкретика, което включва следното: Цялостно и частично преасфалтиране на тротоари Дължина: 1,5 км | Стойност: 300 000 лева с ДДС |
| 3/ Дейности по сигнализиране с пътни знаци |  |  |
| Местоположение: град Враца и населените места в Община Враца Всички улици около детските градини и училища. | Описание в конкретика, което включва следното: Брой знаци: 150 Обновяването и поддържането на хоризонталната и вертикална сигнализация около детски градини и училища в добро състояние е приоритет на Община Враца. | Стойност: 8600 лева с ДДС |
| 4/ Дейности по сигнализиране с пътна маркировка |  |  |
| Местоположение: град Враца Бул.: “Демокрация„,“Хр. Ботев“, “Мито Орозов“,ул.: “Екзарх Йосиф“, ул.“Околчица“, Е-79 | Описание в конкретика, което включва следното: Дължина на участъка от улицата/пътя: 5 км Опресняване на съществуваща или полагане на нова маркировка – опресняване на съществуваща и полагане на нова пътна маркировка | Стойност: 21 000 лв. С ДДС |
| 5/ Дейности по ограничителни системи за пътища/мантинели – не е планирана |  |  |
| Местоположение: ............................................. /населено място; улица/път/ |  | Стойност: ............................. |
| 6/ Дейности по велосипедна инфраструктура – не е планирана |  |  |
| Местоположение: ............................................. /населено място; улица/път/ |  | Стойност: ............................. |
| 7/ Обезопасяване на спирки на обществения транспорт |  |  |
| Местоположение: град Враца, кв. Кулата и ж.к Дъбника | Описание в конкретика, което включва следното: Брой спирки: 8 бр. Вид обезопасителни дейности ................... | Стойност: 58 999,20 лева с ДДС |
| 8/ Обезопасяване на пешеходни пътеки и изграждане на пешеходна инфраструктура |  |  |
| Местоположение: град Враца Бул.: “Демокрация„,“Хр. Ботев“, “Мито Орозов“,ул.: “Екзарх Йосиф“,ул. “Козлодуйски бряг“, ул.“Крайречен булевард“,ул.“Околчица“. | Описание в конкретика, което включва следното: Брой пътеки: 160 бр. Вид обезопасителни дейности по пътеки – опресняване на пътна маркировка Вид обезопасителни дейности по друга пешеходна инфраструктура – подобряване на осветеността | Стойност: 72 500 лева с ДДС |
| 9/ Мерки за успокояване на движението (кръгови кръстовища, изнесени тротоари, острови, изкуствени неравности и др.) |  |  |
| Местоположение: град Враца и населените места в Община Враца /населено място; улица/път/ | Описание в конкретика, което включва следното: Вид дейности за успокояване на движението: Поставяне на изкуствени ограничители на скоростта – 50 броя по цялата ширина на пътното платно | Стойност: 5 000 лв. |
| 10/ Изграждане на нови улици/общински пътища |  |  |
| Местоположение: гр. Враца Ул. “Беласица“ | Дължина: 200 метра | Стойност: 157 520 с ДДС |
| 11/ Изграждане на пътища за извеждане на транзитния трафик – не е планирано |  |  |
| Местоположение: ............................................. /населено място; улица/път/ | Не приложимо | Стойност: ............................. |
| 12/ Модернизация на обществения транспорт и автомобилния парк |  |  |
| Местоположение: Враца и населените места в Община Враца /населено място/ | Описание в конкретика, което включва следното: Видове дейности: закупуване на нови превозни средства, системи за управление на трафика, оптимизация на схемите за движение на обществения транспорт, др. През 2022 г. на територията на град Враца общественият транспорт е с изцяло нов автопарк. В експлоатация са 14 броя дизелови автобуси, 9 броя тролей и 13 нови електробуса, Електробусите са оборудвани с най-модерната климатична и вентилационна система, с информационни табла и достъпност за хора със специални потребности. Превозните средства са с безжична интернет мрежа и видеонаблюдение. Общественият транспорт се осъществява по 11 броя вътрешноградски линии и по 10 броя междуселищни. Непрекъснато се анализира пътникопотока с цел да се осигури навременен и ритмично повтарящ се транспорт. | Стойност: 2 100 000 лв. с ДДС. |
| 13/ Други мерки от план-програмата: |  |  |
| Град Враца | Описание в конкретика: Цялостно преасфалтиране на участък, свързващ околовръстен път Е-79 с бул. „Втори юни“- 740 метра | Стойност: 219 000 лева с ДДС |

| ДАБДП | Универсална Безопасна Мобилност |
| --- | --- |

ОБЩИНСКИ ДОКЛАД ЗА БДП - ЧАСТ 1:

Информация за изпълнението на конкретни мерки от общинската програма за отчетната година

| ОБЩИНА | БОРОВАН |
| --- | --- |
| ГОДИНА | 2022 |

Образецът на информация е разработен от ДАБДП с цел подпомагане на общините при отчитане на изпълнените конкретни мерки по БДП в рамките на годишното докладване и подготовката на областния доклад за БДП.

Информацията за изпълнението на конкретни мерки от общинската програма за отчетната година се представя в секретариата на ОКБДП в писмен вид, утвърдена от кмета на общината, и в електронен формат Word,  в срок до 15 януари на годината, следваща отчетната, за поместване на информацията в областния годишен доклад.

Ако някоя от изброените по-долу подмерки не е била планирана в План-програмата, в съответния ред се отбелязва „не е била планирана“, като се изтриват указанията за попълването й.

| 1/ Дейности по настилки по платно за движение – Общинската план- програма не е изпълнена поради липса на средства. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Местоположение: | Описание в конкретика: | Стойност: 0 |
| 2/ Дейности по тротоари и банкети |  |  |
| Местоположение: с.Борован улици: “Хр. Ботев“, “Славко Ценов“ | Цялостно почистване на пътния участък от дървета и харасти, пречещи на видимостта. Дължина: 850 м | Стойност: 1560 лв. |
| 3/ Дейности по сигнализиране с пътни знаци |  |  |
| Местоположение: с. Борован ул. Славко Ценов /населено място; улица/път/ | Поставяне на липсващи пътни знаци на участък от 1 км. Брой знаци: 3 бр. | Стойност: 280 лв. |
| 4/ Дейности по сигнализиране с пътна маркировка - Общинската план- програма не е изпълнена поради липса на средства. |  |  |
| Местоположение: | Описание в конкретика: | Стойност: 0 |
| 5/ Дейности по ограничителни системи за пътища/мантинели – не е била планирана |  |  |
| Местоположение: | Описание в конкретика, | Стойност: 0 |
| 6/ Дейности по велосипедна инфраструктура – не е била планирана |  |  |
| Местоположение: | Описание в конкретика, | Стойност: 0 |
| 7/ Обезопасяване на спирки на обществения транспорт – не е била планирана |  |  |
| Местоположение: | Описание в конкретика, | Стойност: 0 |
| 8/ Обезопасяване на пешеходни пътеки и изграждане на пешеходна инфраструктура– не е била планирана |  |  |
| Местоположение: | Описание в конкретика, | Стойност: 0 |
| 9/ Мерки за успокояване на движението (кръгови кръстовища, изнесени тротоари, острови, изкуствени неравности и др.) – не е била планирана |  |  |
| Местоположение: | Описание в конкретика | Стойност: 0 |
| 10/ Изграждане на нови улици/общински пътища – не е била планирана |  |  |
| Местоположение: | Описание в конкретика | Стойност: 0 |
| 11/ Изграждане на пътища за извеждане на транзитния трафик – не е била планирана |  |  |
| Местоположение: | Описание в конкретика, | Стойност: 0 |
| 12/ Модернизация на обществения транспорт и автомобилния парк – не е била планирана |  |  |
| Местоположение: | Описание в конкретика, | Стойност: 0 |
| 13/ Други мерки от план-програмата: Освежаване на пътната маркировка на пешеходните пътеки тип „Зебра“. |  |  |
| С.Борован ,с. Добролево, с. Малорад, с.Нивянин, с.Сираково | Подновена пътната маркировка на 16 броя пешеходни пътеки с боя „студен пластик“. | Стойност: 3200 лв. |

РАЗДЕЛ 5

ТРУДНОСТИ И ПРЕПОРЪКИ

/попълва се по данни на областна администрация и наблюдение от страна на секретариата на ОКБДП/

1.Трудности / констатации /:

- Пътната маркировка е значително износена, на места изцяло изтрита или сгрешена. Същата няма необходимата светлоотразителност, което влошава възприемането на пътя от водачите на превозни средства при намалена видимост.

- Табелите и пътните знаци са в лошо състояние – с нарушена цялост, избелели и нечетливи надписи, облепени с рекламни съобщения, както и пътни знаци, закрити от клони на дървета, което възпрепятства възприемането им от водачите на ППС.

- Наблюдават се различни типоразмери пътни знаци и различен клас на светлоотразяващото фолио, което е в противоречие с изискванията.

- Масово се наблюдава поставянето на табели, на които са изписани имената на фирми и обекти заедно с пътните знаци, което също е в противоречие с изискванията.

- Част от ограничителните системи за пътищата ( ОСП ) не са монтирани безопасно. Елементите за начало и край са изпълнени с грешни занулявания, което е предпоставка за по-тежки последствия при евентуално ПТП и удар на превозното средство в тях.

- Част от ограничителните системи са монтирани непосредствено до осветителни стълбове, без да е спазено минималното разстояние между тях.

- На цели участъци от ОСП липсват или са замърсени светлоотразителните елементи.

- За пешеходното движение на много места не са обезопасени зоните на кръстовищата, пешеходните подлези, стълбовете на тролейбусния транспорт, билбордове и тротоари.

- На много места по пътищата и улиците пътната настилка е в лошо състояние, което в много случаи води до ПТП.

2. Препоръки:

- Да се направи подробно заснемане на въведената постоянна организация на движение и да се изработят проекти за постоянна организация и безопасност на движението, отговарящи на нормативните изисквания.

- Ограничителните системи за пътища да се приведат в съответствие с БДС ЕN 1317. Елементът за начало на ОСП да бъде подменен с безопасен и отговарящ на изискванията.

- Рекламните и други съотносими съоръжения, разположени в обхвата на пътя да се приведат в съответствие с изискванията.

- Подмяна на пътни знаци в лошо експлотационно състояние, осигуряване на добра видимост към всички пътни знаци.

- Да се засили контролът по пътищата в областта чрез провеждане на всеобхватен контрол, включващ всички компетентни институции, имащи отношение към контролната дейност.

- Подновяване на пътната маркировка, която да отговаря на всички изисквания.

- Обезопасяване на зоните на кръстовищата, пешеходните прелези и подлези, стълбовете, тротоарите и тролейното платно за пешеходците.

- Да се направи подробен оглед на всички съществуващи спирки за наличие на предпазни колчета и парапети.

- Там където е необходимо да се монтират изкуствени ограничители на скоростта и изградят повдигнати пешеходни пътеки – особено в районите пред училища и детски градини или в местата с увеличен пешеходен поток.

- Да се обърне особено внимание за осветеността на пешеходните пътеки, кръстовищата и местата с повишен риск от ПТП в тъмната част от денонощието.